5.1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

a. Phân loại các hạng mục

| Mã | Bằng chứng | Trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Done | Đạt các bằng chứng kiểm thử được cung cấp. |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Còn 8 ca kiểm thử chưa đạt. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Còn lỗi nghiêm trọng cao, không đạt điều kiện Done. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư. |
| SC-65 | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done | Có bằng chứng kiểm thử và quyền riêng tư đạt. |

b. Cách trình bày phần chưa Done

Demo riêng các phần đã hoàn thành và có bằng chứng.

Trình bày rõ SC-62 còn 8 ca lỗi, SC-63 còn lỗi nghiêm trọng cao và SC-64 chưa hoàn thành kiểm tra che số điện thoại.

Không gọi các hạng mục chưa đạt là Done và không đưa chúng vào phần Increment hoàn thành.

Ghi nhận các phần việc còn lại vào Product Backlog để PO xem xét mức độ ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

c. Hai điểm sai của Review cũ

Gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done: khiến các lỗi và vấn đề quyền riêng tư bị che khuất, làm người tham gia hiểu sai về chất lượng sản phẩm.

Yêu cầu nghiệm thu và hứa làm mọi Feedback: biến Sprint Review thành buổi phê duyệt sản phẩm, đồng thời tạo cam kết không dựa trên giá trị, nguồn lực và mức độ ưu tiên.

Sprint Review cần tập trung kiểm tra Increment, trao đổi phản hồi và điều chỉnh hướng phát triển sản phẩm, không phải chỉ nghiệm thu.

5.2. Thiết kế Sprint Review

a. Mục tiêu và thành phần

Mục tiêu: đánh giá Increment Sprint 14, làm rõ phản hồi và xác định hướng cập nhật Product Backlog cho Sprint 15.

Thời lượng: 60 phút.

Người tham gia: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Developers và các bên liên quan phù hợp.

Nguyên tắc: trao đổi hai chiều, dựa trên bằng chứng, không cam kết thực hiện ngay mọi phản hồi.

b. Agenda Sprint Review – 60 phút

| Thời gian | Nội dung | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Nhắc lại Sprint Goal và mục tiêu buổi Review | PO |
| 5–15 phút | Trình bày Increment, tiêu chí Done và bằng chứng kiểm thử | Developers |
| 15–25 phút | Demo các phần đã hoàn thành; chỉ rõ phần chưa Done | Developers |
| 25–40 phút | Thảo luận F-01 đến F-05, đặt câu hỏi mở và thu thập phản hồi | PO điều phối, mọi người trao đổi |
| 40–50 phút | Phân tích tác động tới khách hàng, chất lượng và Sprint Goal | Cả nhóm |
| 50–57 phút | PO xem xét, sắp xếp ưu tiên các hướng xử lý trong Product Backlog | PO cùng nhóm |
| 57–60 phút | Tóm tắt kết quả, vấn đề còn mở và bước tiếp theo | SM |

c. Câu hỏi mở trong Review

Người dùng gặp khó khăn gì khi AI phân loại sai khiếu nại?

Việc chuyển hội thoại sang nhân viên trong 2 phút cần đo từ thời điểm nào đến thời điểm nào?

Lịch sử đa kênh cần hiển thị những thông tin nào để nhân viên xử lý nhanh?

Các lỗi dịch vụ đơn hàng ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm khách hàng?

Phản hồi nào mang lại giá trị cao nhất cho Sprint Goal tiếp theo? Vì sao?

d. Feedback Log F-01 đến F-05

| Mã | Nguồn | Bằng chứng hiện có | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01: Tự động hóa 90% | Phản hồi về hiệu quả AI | Chưa có số liệu đo tỷ lệ tự động hóa | 90% tính trên tổng hội thoại nào, trong khoảng thời gian nào? | PO làm rõ mục tiêu, mẫu dữ liệu và cách đo trước khi ưu tiên. |
| F-02: Chuyển sớm | Phản hồi về luồng chuyển nhân viên | Sprint Goal yêu cầu chuyển hội thoại AI không xử lý trong 2 phút | Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và trường hợp ngoại lệ là gì? | Làm rõ tiêu chí đo thời gian chuyển giao. |
| F-03: Còn SĐT | Phản hồi về quyền riêng tư | SC-64 đang chờ kiểm tra che số điện thoại | Số điện thoại còn lộ ở màn hình hoặc tình huống nào? | Ưu tiên xác minh rủi ro và hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư. |
| F-04: Thiếu lịch sử | Phản hồi về trải nghiệm CSKH | Dữ liệu đầu bài cho biết còn thiếu lịch sử đa kênh | Thiếu kênh nào, khoảng thời gian nào và thông tin nào? | Thu thập ví dụ thực tế, xác định yêu cầu lịch sử cần thiết. |
| F-05: Lệch P95 | Phản hồi về hiệu năng | Chưa có số đo P95 cụ thể | Giá trị hiện tại, ngưỡng mục tiêu, tải thử nghiệm và thời điểm đo là gì? | Bổ sung số liệu đo, xác định nguyên nhân và xem xét mức ưu tiên. |

Nguyên tắc xử lý: Feedback là thông tin đầu vào để xem xét, chưa phải cam kết thực hiện. PO có quyền sắp xếp thứ tự Product Backlog dựa trên giá trị, rủi ro và dữ liệu; các quyết định cần được trao đổi với nhóm liên quan.

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

a. Mục tiêu và nguyên tắc

Thời lượng: 60 phút sau Sprint Review.

Thành phần: Scrum Team gồm PO, SM và Developers; không mời quản lý vận hành.

Mục tiêu: tìm ra nguyên nhân khiến công việc thiếu ổn định, cải thiện chất lượng phối hợp và lựa chọn tối đa 2 Action Item cho Sprint 15.

Nguyên tắc: tập trung vào quy trình và điều kiện làm việc, không quy kết cá nhân; mọi nhận định quan trọng cần có dữ liệu hỗ trợ.

b. Luồng Retro theo Data – Insight – Action – Follow-up

| Thời gian | Bước | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu | SM thống nhất quy tắc an toàn: nói về sự việc, không công kích cá nhân. |
| 5–15 phút | Data | Thu thập dữ liệu: staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, đổi quy tắc qua tin nhắn, an toàn 2,8/5 và các lỗi còn tồn tại. |
| 15–25 phút | Insight | Cả nhóm tìm mối liên hệ, đặt câu hỏi “Vì sao?” và phân biệt dữ kiện với giả định. |
| 25–35 phút | Chọn vấn đề | Bỏ phiếu chọn vấn đề có tác động lớn nhất tới chất lượng và khả năng phối hợp. |
| 35–47 phút | Action | Đề xuất, đánh giá tính khả thi và chọn tối đa 2 Action Item. |
| 47–55 phút | Follow-up | Xác định người hoặc nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng thành công. |
| 55–60 phút | Kết thúc | SM đọc lại các Action Item và xác nhận cả nhóm hiểu thống nhất. |

c. Xử lý tình trạng đổ lỗi

Ví dụ, thay vì nói: “Developer làm chậm nên đến Ngày 8 mới Integration Test”, nhóm chuyển sang câu hỏi:

Điều gì khiến Integration Test chỉ được thực hiện vào Ngày 8?

Quy tắc thay đổi qua tin nhắn có khiến các thành viên hiểu khác nhau không?

Nhóm có thống nhất tiêu chí sẵn sàng tích hợp trước khi bắt đầu Sprint không?

Có thể thay đổi cách làm nào để phát hiện vấn đề sớm hơn?

SM bảo đảm mọi thành viên có cơ hội phát biểu, kể cả người ít nói. PO không tự quyết định giải pháp thay nhóm; Developers cùng xác định cách cải tiến công việc.

d. Rà soát Action Item cũ

| Vấn đề của Action cũ | Cách sửa |
| --- | --- |
| “Cải thiện phối hợp” | Nêu hành vi cụ thể cần thực hiện và cách xác nhận kết quả. |
| “Developer A phải cẩn thận hơn” | Chuyển thành cải tiến quy trình chung, không quy trách nhiệm cá nhân. |
| Không có thời điểm kiểm tra | Chỉ rõ ngày kiểm tra trong Sprint 15. |
| Không có bằng chứng thành công | Xác định chỉ số hoặc tài liệu chứng minh Action đã có hiệu quả. |

e. Hai Action Item cho Sprint 15

| Mã | Hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Thống nhất quy tắc thay đổi công việc và xác nhận các thay đổi quan trọng trong kênh chung trước khi áp dụng. | Cả Scrum Team; SM theo dõi | Ngay đầu Sprint 15, rà soát giữa Sprint | Các thay đổi quan trọng có nội dung, người xác nhận và thời điểm rõ ràng; không có thay đổi chỉ được truyền miệng mà thiếu xác nhận. |
| A-02 | Thống nhất điều kiện sẵn sàng tích hợp và thực hiện kiểm tra tích hợp sớm, thay vì chờ đến cuối Sprint. | Developers; SM theo dõi tiến độ | Chốt đầu Sprint 15, kiểm tra hằng ngày | Có tiêu chí tích hợp được thống nhất; bằng chứng kiểm tra được ghi nhận sớm và lỗi tích hợp được phát hiện trước khi kết thúc Sprint. |

Hai Action Item này có thể thực hiện mà không cần yêu cầu code, API hay CSDL. Tại Sprint 15, nhóm kiểm tra kết quả thực tế để quyết định giữ, điều chỉnh hay thay thế từng hành động.

5.4. So sánh và lựa chọn kỹ thuật Retrospective

Hai phương án được xem xét là Start–Stop–Continue và 4Ls.

a. Phương án 1: Start–Stop–Continue

Start: bắt đầu làm gì?

Stop: dừng làm gì?

Continue: tiếp tục điều gì đang hiệu quả?

Ví dụ với ShopCare AI:

Start: kiểm tra tích hợp sớm hơn.

Stop: thay đổi quy tắc chỉ qua tin nhắn không xác nhận.

Continue: ghi nhận bằng chứng kiểm thử và kiểm tra quyền riêng tư.

b. Phương án 2: 4Ls

Liked: điều gì nhóm thích?

Learned: nhóm học được điều gì?

Lacked: nhóm còn thiếu điều gì?

Longed for: nhóm mong muốn điều gì trong tương lai?

Ví dụ: nhóm thích việc có bằng chứng kiểm thử; học được rằng tích hợp muộn làm lỗi xuất hiện trễ; còn thiếu quy tắc thay đổi thống nhất; mong muốn có phản hồi sớm hơn giữa các thành viên.

c. Bảng so sánh

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Tốt nếu tập trung vào hành vi, không đổ lỗi | Tốt, giúp chia sẻ trải nghiệm và nhu cầu |
| Tìm nguyên nhân | Trung bình; cần hỏi sâu thêm “Vì sao?” | Khá; làm rõ điều nhóm học được và còn thiếu |
| Chuyển thành hành động | Rất thuận lợi, trực tiếp xác định việc bắt đầu hoặc dừng | Cần thêm bước chuyển nhận xét thành hành động |
| Thời lượng | Phù hợp với 60 phút | Phù hợp với 60 phút nếu giới hạn phạm vi |
| Người ít nói | Có thể dùng ghi ý kiến cá nhân trước khi chia sẻ | Có thể viết riêng từng mục trước khi thảo luận |

d. Lựa chọn

Chọn Start–Stop–Continue làm kỹ thuật chính, vì dữ liệu Sprint 14 đã chỉ ra các vấn đề tương đối cụ thể: thay đổi qua tin nhắn, tích hợp muộn và chất lượng phối hợp chưa tốt. Kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng chuyển dữ liệu thành tối đa 2 hành động có thể theo dõi trong Sprint 15.

Trade-off: Start–Stop–Continue dễ đi nhanh tới giải pháp nhưng có thể bỏ qua nguyên nhân sâu xa nếu nhóm chỉ liệt kê ý kiến.

Điều kiện đổi hoặc kết hợp: nếu nhóm vẫn đổ lỗi, chưa thống nhất nguyên nhân hoặc mức an toàn 2,8/5 khiến thành viên ngại chia sẻ, hãy dùng 4Ls trong phần thu thập dữ liệu để mọi người viết ý kiến độc lập, sau đó dùng Start–Stop–Continue để chốt hành động.

Không nên dùng cả hai kỹ thuật một cách máy móc nếu thời lượng 60 phút không đủ.